代安监发﹝2019﹞ 51号

**代县应急管理局**

**“喜迎二青会，忠诚保平安”全面开展选矿厂、尾矿库安全体检工作方案**

各有关企业：

 第二届全国青年运动会拳击和摔跤将于2019年8月在我县举办，为做好“二青会”期间安全生产工作，结合忻州市应急管理局《关于开展选矿厂、尾矿库安全体检工作的通知》(忻应急发〔2019〕67号）文件精神，为确保体检工作落到实处，县应急管理局决定在全县选矿厂、尾矿库安全体检工作(以下简称“安全体检”)，进一步提升选矿企业安全运行水平，特制定本方案。

 **一、总体要求**

各有关企业要认真贯彻落实市政府安委会电视电话会议精神，把防范化解安全生产领域重大风险作为一项重大政治任务。紧盯重大安全风险和重点环节，在全县选矿厂、尾矿库开展安全体检工作，规范安全生产现场管理，及时消除不安全因素，预防事故发生。

 **二、组织领导**

为扎实做好全县选矿厂、尾矿库安全体检工作，县应急管理局成立安全体检工作领导组，主要负责安全体检工作的组织协调和抽查督查工作。

组 长: 刘称心 县应急管理局局长

副组长: 邢守龙 县应急管理局党组成员

 刘国平 主任科员

 柴俊贵 局长助理

领导组下设检查组及5个工作小组：

检查组由非煤科及专家组成

组 长：王俊国

成 员：郎彦亭 郭潇 专家

5个工作小组以安监站为单位，组长为各安监站长。

检查组要全程参与本次体检工作，并做好专家与各工作小组的协调，确保按期保质保量完成体检工作。

1. **安全体检范围及时间安排**

 全县范围所有的选矿厂、尾矿库，从5月20日开始，7月30日结束。

  **四、安全体检重点内容:**

尾矿库方面:

1. 防排洪系统:排(泄)洪设施无坍塌淤堵，排洪构筑物断面尺寸、入水ロ高程等符合设计要求。

2.坝体:初期坝堆积子坝、坝坡比等技术参数符合设计要求。

3.干滩:滩面平整，干滩长度符合设计要求。

4.浸润线:观测监测记录规范，漫润线埋深符合设计要求。

5.调洪库容:调洪库容符合设计要求，特别是山谷型尾矿库，有调洪演算，留有足够的调洪库容和安全超高。

6.在线监测监控系统:在线监测监控系统运转正常。

7.应急救援:制定应急救援预案并在相应的应急管理部门进行备案，按照预案进行演练。

8.值班值守:严格落实专人值班值守和企业负责人巡查尾矿库制度。

选矿厂方面:

1. 安全防护:是否严格按照《选矿安全规程》(GB18152-2000的规定设置安全防护设施和警示标志。

2.现场管理:作业场地是否按规范要求进行设置;设施设备布局是否合理，各种零部件摆放是否有序，作业场所是否干净整洁，主要设施设备标志是否清晰。

3.危化品管理:是否严格落实易燃易爆物品，有毒有害药剂、化验用药剂等的储存、发放、配制和使用制度，并指派专人管理。

4.设备养护:是否严格设备设施的日常维护保养。

**五、安全体检方式**

此次体检采用选矿厂、尾矿库生产经营单位自检自改、县应急管理局全覆盖检查的方式进行。

1. **选矿厂，尾矿库生产经营单位自检自改。**各生产经营单位要全面落实安全生产主体责任，结合实际情况，按照安全体检重点内容要求，制定本单位安全体检工作方案，成立领导组，组织对选矿厂、尾矿库安全生产情况进行全面体检，对排查出的安全隐患要切实按“五落实”要求进行整改治理，并形成安全体检报告备查，对发现的重大隐患要及时报告县应急管理局。

**(二)县应急管理局全覆盖检查。**各县级应急管理局要对辖区内所有选矿厂、尾矿库开展安全体检情况进行次全覆盖检查，督促生产经营单位扎实做好隐患整改工作，并组织复査，形成检查报告。同时配合省、市应急管理局做好抽查、督查工作。

**六、工作要求**

**（一）是加强组织领导。**各生产经营单位要站在“讲大局、讲政治、讲稳定”的高度，充分认识当前严峻复杂的安全形势和做好“二青会”安全工作的重要意义，高度重视开展选矿厂、尾矿库安全体检工作的必要性紧迫性，要成立安全体检领导机构，制定工作方案，压实责任，明确措施，组织企业专业技术人员或聘请专家参与安全体检，全力推动安全体检扎实开展。

**(二)是严格执法监督。**各安监站要对职责范围内选矿厂、尾矿库实施全覆盖检查，要监督指导生产经营单位按照安全体检报告或意见要求，抓好隐患问题的整改落实，确保体检成效;对在体检检过程中发现的安全隐患和问题，要按照《安全生产监管执法手册》要求，依法下达执法文书，对发现的重大隐患要及时上报市应急管理局，对不认真落实整改要求的生产经营单位，要依法依规严肃查处。

**(三)是认真总结工作。**非煤科要对体检工作情况及时进行汇总，分析研判发现的安全隐患和问题，制定落实复查工作措施。

联 系 人:王俊国

联系电话: 13653500557

邮箱地址: 112841858qq.com

附件:1、尾矿库安全体检表

 2、选矿厂安全体检表

 代县应急管理局

 2019年5月20日