忻环代分发〔2021〕41号

忻州市生态环境局代县分局

关于报请审批《代县乾福矿业有限公司年产120万吨球团项目大气主要污染物

区域削减方案》的请示

县人民政府：

根据《生态环境部办公厅关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》（环办环评〔2020〕36号）和《山西省环境保护厅关于印发建设项目主要污染物排放总量核定办法的通知》（晋环发〔2015〕25号）要求，代县乾福矿业有限公司年产120万吨球团项目拟采取关停小规模球团企业、淘汰燃煤锅炉等减排措施，实现区域大气主要污染物的削减，现已制定区域削减方案，现报请县政府对该公司的区域削减方案予以审批。

附：代县乾福矿业有限公司年产120万吨球团项目大气主要污染物区域削减方案

妥否，请批示。

忻州市生态环境局代县分局

2021年9月17日

代县乾福矿业有限公司年产120万吨球团项目大气主要污染物区域削减方案

为认真落实原环境保护部《关于落实大气污染物防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》（环办〔2014〕30号）以及山西省人民政府办公厅《关于印发山西省空气质量巩固提升2021年行动计划的通知》（晋政办发电〔2021〕16号）要求，深入推进生态环境治理攻坚行动，严格落实建设项目环境影响评价准入，确保县域环境质量进一步提升，确保代县乾福矿业有限公司年产120万吨球团项目建成投产时区域环境质量得到改善，特制定本削减方案。

一、指导思想

全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立社会主义生态文明观，紧盯环境质量改善这一核心要求，打好打赢气、水、土污染防治“三大战役”，全面完成各项考核指标，持续保持区域环境安全稳定，以改革创新精神推进生态环境治理攻坚，为全县经济社会发展提供良好环境支持。

二、工作依据

本方案主要依据原环境保护部办公厅《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》（环办〔2014〕30号）中“新建排放二氧化硫、氮氧化物和烟粉尘污染物的项目，必须落实相关污染物总量减排措施，上一年度环境空气质量相关污染物年平均浓度不达标城市，应进行倍量削减替代”和山西省环境保护厅《关于印发〈建设项目主要污染物排放总量核定办法〉的通知》（晋环发〔2015〕25号）第十九条“上一年度环境空气质量相关污染物年平均浓度不达标的市县，相关污染物应按照建设项目核定主要污染物排放总量指标的2倍进行削减替代”等条款制定。

2020年，代县SO2年平均浓度为68μg/m3，超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准要求，年平均浓度不达标，故代县乾福矿业有限公司新建年产120万吨球团项目大气主要污染物均需进行2倍削减替代。

三、削减目标

根据国环乾景（天津）环境科技有限公司对代县乾福矿业有限公司新建年产120万吨球团项目大气污染物排放量进行测算，该项目新增污染物排放量：颗粒物60吨/年,二氧化硫113.65吨/年,氮氧化物162.36吨/年。

该项目新增污染物排放量需2倍削减量，即：颗粒物：120吨/年，二氧化硫：227.3吨/年，氮氧化物324.72吨/年。

四、削减指标来源

（一）结构减排

对标国内一流，建设先进的高水平球团生产企业。代县吉兴球团厂通过技术改造，并整合代县金桥炉料有限公司、代县华强矿业有限公司，联合组建代县乾福矿业有限公司，建设年产120万吨的先进链篦机-回转窑球团生产线，实现球团行业生产设施升级，进一步减少大气污染物的排放。

通过关停代县吉兴球团厂、代县金桥冶金炉料有限公司、代县华强矿业有限公司球团竖炉生产线，可实现大气污染物排放总量削减，预计完成时间2021年9月底前。总量削减量为：颗粒物：59.724吨/年，二氧化硫：231.055吨/年，氮氧化物：447.886吨/年。（具体指标见表1）

表1 项目污染物总量及区域削减总量

（单位：吨/年）

| 项目 | 颗粒物削减量 | 二氧化硫削减量 | 氮氧化物削减量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 代县吉兴球团厂 | 16.67 | 75 | 124.99 |
| 代县华强矿业有限公司 | 12.499 | 18.564 | 93.744 |
| 代县金桥冶金炉料有限公司（球团厂） | 30.555 | 137.491 | 229.152 |
| 合 计 | 59.724 | 231.055 | 447.886 |

（二）工程减排

2021年，全县计划通过实施“煤改电”淘汰燃煤锅炉10台，预计完成时间2021年10月底前。可削减颗粒物131.34吨/年、二氧化硫89.66吨/年，氮氧化物20.59吨/年（燃煤锅炉统计表表2）。

表2燃煤锅炉统计表

（单位：蒸吨/小时）

| 序号 | 单位 | 蒸吨/小时 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 代县自来水公司 | 15 |
| 2 | 佛光庄中学 | 2 |
| 3 | 殿上中学 | 1 |
| 4 | 枣林中学 | 2 |
| 5 | 选仁中学 | 2 |
| 6 | 滩上中学 | 1 |
| 7 | 阳明堡镇人民政府 | 0.78 |
| 8 | 南关小学 | 0.65 |
| 9 | 南关中学 | 3 |
| 10 | 磨坊中学 | 5 |
| 合计 | 32.43 |

参照《工业污染源产排污系数手册》下册4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表-燃煤工业锅炉-层燃炉计算:原料为烟煤，煤含硫0.8%，煤含灰分15%，10台燃煤锅炉合计32.43蒸吨，年耗煤量约为7005吨。

二氧化硫排污系数为：16Skg/t-原料；氮氧化物排污系数为：2.94kg/t-原料；颗粒物（烟尘）排污系数：1.25A kg/t-原料。

颗粒物（烟尘）：7005×1.25×15÷1000=131.34吨/年

二氧化硫：7005×16×0.8÷1000=89.66吨/年

氮氧化物：7005×2.94÷1000=20.59吨/年

综上，通过关停代县吉兴球团厂、代县金桥冶金炉料有限公司、代县华强矿业有限公司和淘汰燃煤锅炉等措施，可实现有组织排放颗粒物削减191.064吨/年，二氧化硫削减320.715吨/年，氮氧化物468.476吨/年，可满足代县乾福矿业有限公司新建年产120万吨球团项目大气污染物倍量削减需要。

忻州市生态环境局代县分局               2021年9月17日印发